## Slide 1
게임공학과
2012182011
박범준

## Slide 2
NDEX
1
2
3
4
게임 컨셉
게임 실행 흐름
개발 범위
개발 일정

## Slide 3
게임 컨셉
1

## Slide 4
각종 블록의 변화를 이용하여
목표 지점에 도달하라!
퍼즐
색깔
블록
게임 컨셉
단순한
조작

## Slide 5
게임 실행 흐름

## Slide 6
게임 실행 흐름
해당 색 전체 블록들의 상태 변화
점프하여
스위치를 누르면
점프!
색 블록은밟고
지나갈 수 있어요!
앗! 조심!
점 블록은밟고
지나갈 수 없어요!
하지만 통과는 가능해요!
점프로 극복!
목표지점
까지 달려!

## Slide 7
개발 범위
1

## Slide 8
개발 범위
내용 | 범위
캐릭터 컨트롤 | 키보드방향키(좌, 우) 이동 및 Space Bar를 이용한 점프
배경 | Grid출력 및 배경을 돌아다니는 Polygon 구현
Map 디자인 | Map Tool 자체 제작
레벨 디자인 | Stage 디자인(블록, 스위치, Start점, Finish점 배치)
사운드 | 배경음악, 메뉴음악, 각종 효과음 자체 제작
애니메이션 | 캐릭터, 각종 블록, Finish깃발 제작
이미지 디자인 | 캐릭터, 블록, Finish깃발, 배경(Photoshop, 그림판) 을 이용
추가 범위 | Tutorial 제작, Stage 20개 추가 제작
1

## Slide 9
개발 일정
1

## Slide 10
개발 일정
1주차 | Resource 제작(Sound, Image)
2주차 | Map Tool 제작, Project 생성
3주차 | 메뉴 화면, 배경 구현, Map Tool적용
4주차 | Grid출력 및 날아다니는 Polygon구현, 임시Stage 제작
5주차 | 캐릭터 Interface 구현, Animation 구현
6주차 | 임시 Stage제작, 캐릭터, 블록, 맵 상호 간 충돌체크 구현
7주차 | 시작점, 끝점 충돌체크, 1차 버그 테스트
8주차 | Stage 레벨 디자인
9주차 | 배경음악, 효과음 적용 및 버그 테스트
10주차 | 최종 점검 및 Release, 마무리
1

## Slide 11
평가항목 | 평가 A:매우잘함, B:잘함, C:보통 D:못함 E:매우못함
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | A
게임 컨셉이 잘 표현되었는가? | A
게임 핵심 메카닉의 제시가 잘 되었는가? | A
게임 실행 흐름이 잘 표현되었는가? | A
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | A
개발 계획이 구체적이며, 실행 가능한가? | A
자체 평가
1

## Slide 12
Thank You